ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание отчетов бизнес - аналитики на платформе Visiology

АО «ТПС Недвижимость»

1. Общая информация

Платформа: Visiology.

Период реализации: с 25.05.2026 по 31.07.2026.

Источник данных: Service Desk (система учёта заявок).

2. Цели и задачи

- Автоматизация мониторинга и анализа обращений пользователей.

- Визуализация ключевых метрик по заявкам для принятия управленческих решений.

3. План работ и сроки

| Этап | Задачи | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. Сбор требований | Согласование состава полей, визуализаций, стиля, фильтров, например по дате, системе, статусу, категории и т.д. | 25.05–31.05 |
| 2. Подключение данных | ETL-процессы: Извлечение данных из системы: периодичность выгрузки, инструменты. Преобразование данных (например, объединение таблиц, агрегация). Загрузка данных (например, загружаются в промежуточные таблицы, далее в витрину. | 01.06–10.06 |
| 3. Разработка модели данных | Описание связей, создание витрин | 11.06–17.06 |
| 4. Дизайн и прототипирование | Визуализации, согласование макетов. | 18.06–24.06 |
| 5. Разработка отчётов | Создание дашбордов в Visiology | 25.06–15.07 |
| 6. Тестирование и доработка | Проверка корректности, исправление ошибок | 16.07–25.07 |
| 7. Внедрение и обучение | Передача отчётов, обучение пользователей | 26.07–30.07 |
| 8. Выдача прав на просмотр | Выдача прав на просмотр пользователям | 31.07 |

4. Примерный состав отчётов

Отчёт 1: «Мониторинг заявок»

Назначение: оперативный контроль за количеством, статусом и источниками заявок.

Примерный состав полей:

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| ID заявки | Уникальный идентификатор заявки |
| Дата создания | Дата и время регистрации заявки |
| Система-источник | Название системы, откуда поступила заявка |
| Статус заявки | Открыта/Закрыта/В работе |
| Ответственный | Исполнитель по заявке |
| Категория | Тип обращения (инцидент, запрос и т. д.) |

Примерные визуализации:

- Круговая диаграмма: распределение заявок по системам-источникам.

- Линейный график: динамика количества заявок по дням.

- Таблица: список открытых заявок с указанием возраста (в днях).

Отчёт 2: «Анализ эффективности обработки»

Назначение: оценка скорости и качества обработки обращений.

Примерный состав полей:

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| ID заявки | Уникальный идентификатор заявки |
| Дата создания | Дата и время регистрации заявки |
| Дата закрытия | Дата и время закрытия заявки |
| Время обработки | Количество дней от создания до закрытия |
| Система-источник | Название системы, откуда поступила заявка |
| Категория | Тип обращения (инцидент, запрос и т. д.) |

Примерные визуализации:

- Столбчатая диаграмма: количество закрытых и открытых заявок.

- Гистограмма: распределение времени обработки заявок.

- Таблица: топ-10 самых «старых» открытых заявок.

5. Критерии приёмки

- Корректное отображение всех метрик и фильтров.

- Отсутствие ошибок при загрузке данных.

- Соответствие дизайна утверждённым макетам.

8. Ответственные

BI-разработчик — сбор требований, описание модели, разработка отчётов.

Тестировщик (или BI-разработчик) — проверка функционала.

Заказчик — согласование этапов и приёмка работ.